| 附件： 千阳县2022年中央财政以工代赈任务计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容 | 总投资（万元） | 本次下达中省预算内投资 （万元） | 地方配套资金 （万元） | 其中：最低应发放劳务报酬 （万元） | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目（法人）单位及项目负责人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 |
| 合计 |  |  |  |  | 478 | 380 | 98 | 57 |  |  |  |  |
| 1 | 千阳县 | 崔家头乡村道路工程 | 新建 | 建设乡村道路2公里，开挖2公里道路基础，路基宽5.5米，预留路面宽4.5米，包括开挖和回填，采用3:7灰土夯实处理，然后采用10cm厚砂砾垫层处理道路基础。 | 163 | 130 | 33 | 19.5 | 2022.5 | 2022.6 | 千阳县崔家头镇人民政府 王建新 | 千阳县发展和改革局 高文成 |
| 2 | 千阳县 | 城关镇道路工程 | 新建 | 建设总长10.5km，路线采用砂化路面，处理基础，配套U30排水渠6km，埋设排水涵管，路面宽4.5m。 | 315 | 250 | 65 | 37.5 | 2022.5 | 2022.7 | 千阳县城关镇人民政府赵佳 | 千阳县发展和改革局 高文成 |